АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2014 № 484а

Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить государственную программу «Развитие транспортной системы в Томской области» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а «Об утверждении государственной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 – 2018 годы» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (102), часть 2 от 31.01.2014);

2) постановление Администрации Томской области от 17.04.2014 № 141а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а» («Собрание законодательства Томской области», № 4/2 (105) от 30.04.2014);

3) пункты 3, 8 постановления Администрации Томской области от 05.06.2014 № 218а «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»  («Собрание законодательства Томской области»,  № 6/1 (107) от 16.06.2014);

4) постановление Администрации Томской области от 05.03.2011  № 60а «Об утверждении государственной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2016 годы» («Собрание законодательства Томской области»,  № 3/1 (68) от 15.03.2011);

5) постановление Администрации Томской области от 24.10.2012 № 418а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а» («Собрание законодательства Томской области», № 11/1 (88) от 15.11.2012);

6) постановление Администрации Томской области от 02.08.2013 № 332а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области» от 05.03.2011 № 60а» («Собрание законодательства Томской области», № 8/2 (97) от 30.08.2013);

7) постановление Администрации Томской области от 22.11.2013 № 495а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (101) от 16.12.2013);

8) постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 599а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а».

- Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (Тынянов) осуществлять финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных Департаментом финансов Томской области на очередной финансовый год и плановый период.

- Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике Резникова Л.М.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

М.А.Тынянов

1204ko09.pap2014

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской

|  | Паспорт государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители государственной | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники государственной | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономического развития Томской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| области, на реализацию которой | Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направлена государственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 20 |  |
| Показатели цели государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы и их значения | общего пользования с твердым | 7 104,9 |  | 7 106,5 |  |  | 7 113,0 |  | 7 |  |
| (с детализацией по годам | покрытием, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации) | 2. Пассажирооборот транспорта общего | 1 323,4 |  | 1 250,6 |  |  | 1 253,1 |  | 1 |  |
|  | пользования, млн. пасс.-км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи государственной программы | Задача 1. Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач государственной | Показатели задач |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
| программы и их значения |  |  |  | год |  | год |  | год |  |  |
| (с детализацией по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| реализации) | 1) количество международных авиарейсов |  |  | 6 | 11 |  |  | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (направлений), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) перевезено пассажиров транспортом общего |  |  | 153,1 | 144,7 |  |  | 145,0 |  |  |  |
|  | пользования, млн. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Сохранение и развитие транспортной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) доля населенных пунктов, не обеспеченных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулярным транспортным сообщением в Томской |  |  | 35,93 | 35,93 |  |  | 35,20 |  |  |  |
|  | области (дорогами с твердым покрытием), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) прирост протяженности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общего пользования регионального или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального значения, соответствующих |  |  | 14,67 | 0,90 |  |  | 11,75 |  |  |  |
|  | нормативным требованиям к транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационным показателям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области (пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 3 к государственной программе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, | ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| входящие в состав государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы (далее – ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной | 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2 |  |
|  | федеральный бюджет | 269 000,0 | 82 300,0 |  |  | 36 700,0 |  |  |  | 5 |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 19 214 521,6 | 2 664 486,1 |  |  | 3 147 519,1 |  |  |  | 3 3 |  |
| государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с детализацией по годам |  | 28 849,8 | 8 101,0 |  |  | 11 709,4 |  |  |  | 9 |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации, тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3 348 945,6 | 66 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 82 |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 22 861 317,0 | 2 820 887,1 |  |  | 3 195 928,5 |  |  |  | 4 2 |  |

3

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы

1. Развитие транспортной системы Томской области является необходимым условием социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни его населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Томской области.

В условиях отсутствия необходимой государственной поддержки и ограниченности инвестиционных ресурсов состояние транспортной системы по отдельным видам транспорта ухудшается. Ситуация усугубляется несовершенством действующей нормативно-правовой и методологической базы. Ослаблены позиции автомобильного общественного транспорта, внутреннего водного транспорта и гражданской авиации, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов пассажирских перевозок. Длительное отсутствие решения проблем транспортного обслуживания населения Томской области неизбежно ведет к негативным экономическим и социальным последствиям.

В организации всех видов пассажирских перевозок имеется множество проблем. Происходит увеличение расходных обязательств перевозчиков (рост цен на горюче-смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, содержание работников, страховку, ГЛОНАСС, тахографы и прочее), а доходы сокращаются за счет сдерживания тарифов в рамках государственного регулирования цен (тарифов), снижения пассажиропотока, увеличения количества льготников, частичного и неиндексируемого размера возмещения затрат по перевозке отдельных льготных категорий граждан, увеличения количества нелегальных перевозчиков, а также отсутствия субсидирования убыточных маршрутов. Все это способствует созданию условий, в которых легальные перевозчики не имеют возможности вести предпринимательскую деятельность эффективно, а также приводит к убыточности перевозочной деятельности и сокращению объемов регулярных перевозок.

В настоящее время износ основных производственных фондов в сфере транспорта по отдельным видам достигает порядка 85 процентов. На экономическое состояние транспортной отрасли влияет и дефицит профессиональных кадров. Кроме того, действующие финансово-

| экономические механизмы воспроизводства основных фондов |  |  |  | недостаточно |  | эффективны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика показателя цели государственной программы в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год | 2012 год |  | 2013 год |  |
| п/п |  | измерения |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Томская область | млн. пасс.-км | 1 382,2 | 1 243,7 |  | 1 323,4 |  |
| 2. | Новосибирская область | млн. пасс.-км | 18 899,1 | 22 508,8 |  | 24 242,0 |  |
| 3. | Алтайский край | млн. пасс.-км | 3 455,0 | 3 302,0 |  | 3 082,0 |  |
| 4. | Кемеровская область | млн. пасс.-км | 4 750,0 | 4 941,0 |  | 4 613,0 |  |
| 5. | Красноярский край | млн. пасс.-км | 8 849,4 | 7 982,5 |  | 8 959,4 |  |
| 6. | Республика Тыва | млн. пасс.-км | 773,5 | 774,8 |  | 782,8 |  |
| 7. | Республика Хакасия | млн. пасс.-км | 410,3 | 345,8 |  | 257,7 |  |
| 8. | Омская область | млн. пасс.-км | 3 835,0 | 3 805,0 |  | 3 454,0 |  |

Основным индикатором развития транспорта в Томской области к 2020 году является пассажирооборот транспорта общего пользования – 1 317 млн. пасс.-км.

Потенциал развития сферы транспорта в регионе связан с формированием единой системы управления пассажирскими перевозками агломерации Томск – Северск – Томский район с проведением комплекса сопутствующих мероприятий.

2. Дорожное хозяйство является отраслью, развитие которой в значительной мере зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время как элемент инфраструктуры экономики

4

оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Томской области, имеют стратегическое значение для региона. Связывая обширную территорию области с соседними регионами, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют возможности развития региона. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и времени перевозок.

- Необходимость разработки и реализации мероприятий государственной программы на текущий момент обусловлена следующими факторами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) необходимость привлечения средств федерального бюджета к решению поставленных

задач;

3) высокая капиталоемкость и длительность инвестиционных сроков реализации автодорожных проектов, требующих соответствующего горизонта планирования инвестиций, направляемых на развитие и совершенствование автодорожной сети;

4) необходимость  решения  проблемы  сокращения  разрывов  между  ежегодными

нормативными объемами ремонта и накопившимися за последний период объемами незавершенного ремонта автодорог и дорожных сооружений;

5) необходимость  постепенного  планового  перехода  на  нормативный  способ

среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонту.

- Текущее состояние автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них требует решения следующих проблем:

1) повышение безопасности дорожного движения и устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

2) развитие межрегиональных связей; 3) реконструкция мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также

замена деревянных мостов на капитальные мосты; 4) строительство подъездов к сельским населенным пунктам для обеспечения их

круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования;

5) строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих подъезды к особым экономическим зонам.

- Решение указанных проблем возможно в рамках реализации государственной программы, которая позволит:

1) создать  единую  дорожную  сеть,   круглогодично  доступную  для  населения

- хозяйствующих субъектов;

  - повысить пропускную способность существующей дорожной сети,  долговечность

- эксплуатационную надежность;

  - улучшить условия движения автотранспорта;

  - снизить уровень аварийности;

  - увеличить отток транзитного транспортного потока с улично-дорожной сети населенных пунктов.

6. В настоящее время в связи с низкой эффективностью капиталовложений и высокой стоимостью строительства автомобильных дорог, во многом связанных с устаревшими технологиями, малым объемом использования местных строительных материалов в отдаленных

районах Томской области и несовершенной нормативной базой в сфере дорожного строительства, для повышения эффективности использования бюджетных средств (капитальных вложений), а также повышения технического уровня и увеличения сроков эксплуатации автомобильных дорог в период реализации государственной программы необходимо ежегодное

5

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях внедрения новейших разработок и практического применения нанотехнологий.

Динамика показателя цели государственной программы в сфере дорожной деятельности

| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  |  |  |  |  |
| 1. | Российская Федерация | км | 727 653,2 | 925 173,3 | 984 573,7 |  |
| 2. | Сибирский федеральный округ | км | 142 707,8 | 170 084,5 | 177 301,6 |  |
| 3. | Томская область | км | 4 354,8 | 6967,3 | 7 104,9 |  |
| 4. | Кемеровская область | км | 9 171,6 | 13 910,3 | 16 317,5 |  |
| 5. | Красноярский край | км | 26 079,0 | 26 450,1 | 26 967,0 |  |
| 6. | Новосибирская область | км | 11 657,2 | 15 933,4 | 17 603,8 |  |

Развитие социально-экономических связей с соседними регионами требует создания новых автодорожных коридоров, а реализация социальных проектов – обеспечения транспортной доступности.

Для создания в Томской области современной сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих потребностям пользователей и экономики, необходимо вложение значительных средств в реконструкцию существующих автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и строительство автомобильных дорог на новых направлениях, необходимых для развития внутриобластных и межрегиональных связей.

С  учетом  финансовых  возможностей  и  приоритетности  задач  экономического

- социального развития региона совершенствование сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения Томской области осуществляется последовательно по основным направлениям. В целях перспективного развития

межрегиональных связей реализуются проекты по строительству и реконструкции участков Северной широтной дороги, выхода на нее автомобильной дороги Нижневартовск – Стрежевой

- строительству автомобильной дороги по маршруту Игол – Орловка.

  - настоящее время идет активное развитие зоны будущей агломерации Томск – Северск – Томский район, обусловленное развитием рынка труда, концентрацией наиболее привлекательных рабочих мест, ростом жилых массивов, созданием новых промышленных, транспортных, логистических объектов в пригородной зоне, формированием зон экономического развития.

Такая ситуация, в свою очередь, требует активного развития автодорожной инфраструктуры, обеспечивающей потребности как будущей томской агломерации (трудовая маятниковая миграция населения, доставка грузов для нужд города и так далее), так и соседних регионов.

| Во | исполнение поручения Правительства | Российской | Федерации |  | от | 14.09.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ВП-П9-6560 на территории Ханты-Мансийского |  | автономного | округа | – | Югры | построен |
| мостовой переход через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – |  |  |  | Стрежевой. |  |  |
| Для | осуществления софинансирования за счет средств |  | бюджета | Томской области |  |  |
| и бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – |  | Югры строительства мостового перехода |  |  |  |  |

в ноябре 2014 года заключено Соглашение о взаимодействии по финансированию строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой до 2022 года.

Основным индикатором развития автомобильных дорог Томской области к 2020 году является протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием –

7 127,3 км.

6

2. Цели и задачи государственной программы, показатели цели и задач государствен

Перечень показателей цели и задач государственной программы и сведения о порядке сбора информации

|  |  |  | Пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федераль- | Периодич- | Временные | Алгоритм |  |  |
| № | Наименование | Единица | ного плана |  | характерис- | формирования |  |  |
|  |  |  |  | ность сбора |  |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения | статисти- |  | тики | (формула) расчета |  |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |  |  |
|  |  |  | ческих |  | показателя | показателя |  |  |
|  |  |  | работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |

Показатели цели государственной программы «Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного по

|  | Протяженность |  |  |  | на конец |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | км | - | год | отчетного | Подсчет |  |  |
|  | общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | периода |  |  |  |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | транспорта общего | млн. пасс.-км | 1.24.2. | - | - | - |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 государственной программы «Рост транзитного потенциала территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  | на конец |  |  |  |
|  | международных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ед. | - | год | отчетного | Подсчет |  |  |
|  | авиарейсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | периода |  |  |  |
|  | (направлений) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль- | Периодич- | Временные | Алгоритм |  |  |
| № | Наименование | Единица | ного плана |  | характерис- | формирования |  |  |
|  |  |  |  | ность сбора |  |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения | статисти- |  | тики | (формула) расчета |  |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |  |  |
|  |  |  | ческих |  | показателя | показателя |  |  |
|  |  |  | работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Перевезено пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | транспортом общего | млн. чел. | 1.24.2. | - | - | - |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 государственной программы «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кно / КС * 100, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | где: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кно – количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населенных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пунктов в Томской |  |  |
|  |  |  |  |  |  | области, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | не обеспеченных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | связями |  |  |
|  | Доля населенных |  |  |  |  | по дорогам |  |  |
|  | пунктов, |  |  |  |  | с твердым |  |  |
|  | не обеспеченных |  |  |  | на конец | покрытием |  |  |
|  | регулярным |  |  |  |  | (ведомственная |  |  |
| 5. |  | % | - | год | отчетного |  |  |  |
|  | транспортным |  |  |  |  | статистика), шт.; |  |  |
|  |  |  |  |  | периода |  |  |  |
|  | сообщением в Томской |  |  |  |  | КС – количество |  |  |
|  | области (дорогами |  |  |  |  | сельских |  |  |
|  | с твердым покрытием) |  |  |  |  | населенных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пунктов в Томской |  |  |
|  |  |  |  |  |  | области, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наделенных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | статусом |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с постоянным |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населением, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КС = 565 шт. |  |  |
| 6. | Прирост протяженности | % | 2.4.8. | - | - | - |  |  |
|  | автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль- | Периодич- | Временные | Алгоритм |  |  |
| № | Наименование | Единица | ного плана |  | характерис- | формирования |  |  |
|  |  |  |  | ность сбора |  |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения | статисти- |  | тики | (формула) расчета |  |  |
|  |  |  |  | данных |  |  |  |  |
|  |  |  | ческих |  | показателя | показателя |  |  |
|  |  |  | работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регионального или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального |  |  |  |  |  |  |  |
|  | значения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показателям |  |  |  |  |  |  |  |

9

3. Ресурсное обеспечение государственной программы

|  | Наименование задачи |  | Объем |  | В том числе за счет средств: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | государственной | Срок |  | федерального |  | местных |  |
|  |  |  | финансирования |  | областного |  |  |
| п/п | программы, | реализации |  | бюджета |  | бюджетов |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  | бюджета |  |  |
|  | подпрограммы |  |  | (по согласованию) |  | (по согласованию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Задача 1 «Рост транзитного потенциала территории» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | всего | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  | «Развитие | 2015 год | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  | пассажирских | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | перевозок | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на территории | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Томской области» | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2 «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | всего | 22 710 657,0 | 259 000,0 | 19 073 861,6 | 28 849,8 |  |
|  | «Сохранение | 2015 год | 2 783 277,1 | 72 300,0 | 2 636 876,1 | 8 101,0 |  |
|  | и развитие | 2016 год | 3 173 318,5 | 36 700,0 | 3 124 909,1 | 11 709,4 |  |
|  | автомобильных дорог | 2017 год | 4 207 794,9 | 50 000,0 | 3 328 019,1 | 9 039,4 |  |
|  | Томской области» | 2018 год | 4 148 755,5 | 0,0 | 3 328 019,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 4 198 755,5 | 50 000,0 | 3 328 019,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 4 198 755,5 | 50 000,0 | 3 328 019,1 | 0,0 |  |
| 3. | «Обеспечение деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечивающая | всего | 135 660,0 | 0,0 | 135 660,0 | 0,0 |  |
|  | подпрограмма» | 2015 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | всего | 22 861 317,0 | 269 000,0 | 19 214 521,6 | 28 849,8 |  |
|  | по государственной | 2015 год | 2 820 887,1 | 82 300,0 | 2 664 486,1 | 8 101,0 |  |
|  | программе | 2016 год | 3 195 928,5 | 36 700,0 | 3 147 519,1 | 11 709,4 |  |
| 4. |  | 2017 год | 4 230 404,9 | 50 000,0 | 3 350 629,1 | 9 039,4 |  |
|  |  | 2018 год | 4 171 365,5 | 0,0 | 3 350 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 4 221 365,5 | 50 000,0 | 3 350 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 4 221 365,5 | 50 000,0 | 3 350 629,1 | 0,0 |  |

10

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

|  |  |  | Объем |  | Участники – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главные |  |
|  |  |  | финансирования |  |  |  |
| № | Наименование задачи, мероприятия | Срок |  |  | распорядители |  |
|  |  |  | за счет средств |  |  |  |
| п/п | государственной программы | исполнения |  |  | средств областного |  |
|  |  |  | областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  | бюджета (ГРБС) |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация |  |  |  |  |  |
|  | маршрутной сети» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие | всего | 5 000,0 |  |  |  |
|  | межрегиональных воздушных перевозок | 2015 год | 5 000,0 |  |  |  |
|  | и формирование маршрутной сети, | 2016 год | 0,0 |  |  |  |
| 1. | в том числе: | 2017 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение | всего | 5 000,0 |  | Департамент |  |
|  | части затрат перевозчикам, осуществляющим | 2015 год | 5 000,0 |  | транспорта, |  |
|  | авиапассажирские перевозки | 2016 год | 0,0 |  | дорожной |  |
| 1.1. | на внутриобластных и региональных | 2017 год | 0,0 |  | деятельности |  |
|  | маршрутах | 2018 год | 0,0 |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 5 000,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 5 000,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | и сооружений на них» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Строительство | всего | 4 100 725,7 |  | Департамент |  |
|  | и реконструкция автомобильных дорог | 2015 год | 894 087,0 |  | транспорта, |  |
|  | общего пользования и сооружений на них | 2016 год | 680 445,8 |  | дорожной |  |
| 2. |  | 2017 год | 389 203,0 |  | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 682 374,9 |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 715 350,0 |  | области |  |
|  |  | 2020 год | 739 265,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реконструкция | всего | 311 399,9 |  | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги Могильный Мыс – | 2015 год | 311 399,9 |  | транспорта, |  |
|  | Парабель – Каргасок на участке км 15 – км 30 | 2016 год | 0,0 |  | дорожной |  |
| 2.1. | в Колпашевском районе Томской области | 2017 год | 0,0 |  | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Проект внутрирегионального | всего | 118 766,0 |  | Департамент |  |
|  | развития, направленный на обеспечение |  |  |  | транспорта, |  |
|  |  | 2015 год | 118 766,0 |  |  |  |
|  | постоянной круглогодичной связью |  |  |  | дорожной |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 |  |  |  |
|  | по дорогам с твердым покрытием сельских |  |  |  | деятельности |  |
| 2.2. | населенных пунктов с автомобильными | 2017 год | 0,0 |  | и связи Томской |  |
|  | дорогами общего пользования (строительство | 2018 год | 0,0 |  | области |  |
|  | мостового перехода через р. Чачамга |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |  |
|  | на автомобильной дороге Белый Яр – |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |  |
|  | Степановка в Верхнекетском районе Томской |  |  |  |  |  |

11

|  |  |  |  | Объем | Участники – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главные |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |  |
| № | Наименование задачи, мероприятия |  | Срок |  | распорядители |  |
|  |  |  |  | за счет средств |  |  |
| п/п |  | государственной программы | исполнения |  | средств областного |  |
|  |  |  |  | областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) | бюджета (ГРБС) |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС 1 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | области, в том числе корректировка |  |  |  |  |  |
|  | проектной и рабочей документации) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Строительство мостового |  | всего | 162 173,8 | Департамент |  |
|  | перехода через р. Сочига на автомобильной |  | 2015 год | 85 000,0 | транспорта, |  |
|  | дороге Парабель – Новиково – Кедровый |  | 2016 год | 77 173,8 | дорожной |  |
| 2.3. | в Парабельском районе Томской области |  | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 4. Строительство мостового |  | всего | 100 900,0 | Департамент |  |
|  | перехода через р. Корза на автомобильной |  | 2015 год | 46 950,0 | транспорта, |  |
|  | дороге Парабель – Новиково – Кедровый |  | 2016 год | 53 950,0 | дорожной |  |
| 2.4. | в Парабельском районе Томской области |  | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 5. Автомобильная дорога |  | всего | 83 877,1 | Департамент |  |
|  | Асино – | Батурино на участке км 60 – км 64,6 | 2015 год | 83 877,1 | транспорта, |  |
|  | (с. Минаевка) Асиновского района Томской |  | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
| 2.5. | области. Реконструкция |  | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 6. Реконструкция |  | всего | 129 254,9 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги Зырянское – |  | 2015 год | 1 430,0 | транспорта, |  |
|  | Громышевка на участке км 27 – км 33,8 |  | 2016 год | 800,0 | дорожной |  |
| 2.6. | (с. Громышевка) в Зырянском районе |  | 2017 год | 85 000,0 | деятельности |  |
|  | Томской области |  | 2018 год | 42 024,9 | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 7. Строительство мостового |  | всего | 129 331,0 | Департамент |  |
|  | перехода через р. Вяловка на автомобильной |  | 2015 год | 1 900,0 | транспорта, |  |
|  | дороге Парабель – Новиково – Кедровый |  | 2016 год | 46 941,0 | дорожной |  |
| 2.7. | в Парабельском районе |  | 2017 год | 80 490,0 | деятельности |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 8. Строительство линии |  | всего | 29 110,0 | Департамент |  |
|  | электроосвещения на автомобильной дороге |  | 2015 год | 29 110,0 | транспорта, |  |
|  | Томск – | Аникино – Ярское с подъездом к д/о |  |  | дорожной |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 |  |  |
| 2.8. | «Синий Утёс» и базе ТГАСУ |  |  |  | деятельности |  |
|  |  |  | 2017 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | области |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 9. Подъезд к терминалу |  | всего | 273 200,5 | Департамент |  |
|  | аэропорта г. Томска с остановочными |  | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | и парковочными площадками на участке |  | 2016 год | 273 200,5 | дорожной |  |
|  | км 19 – | км 20,185 автомобильной дороги |  |  | деятельности |  |
| 2.9. |  |  | 2017 год | 0,0 |  |  |
|  | Томск – | Аэропорт |  |  | и связи Томской |  |
|  |  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | области |  |
|  |  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |

12

|  |  |  | Объем | Участники – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главные |  |
|  |  |  | финансирования |  |  |
| № | Наименование задачи, мероприятия | Срок |  | распорядители |  |
|  |  |  | за счет средств |  |  |
| п/п | государственной программы | исполнения |  | средств областного |  |
|  |  |  | областного бюджета |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) | бюджета (ГРБС) |  |
|  |  |  |  | ГРБС 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Мероприятие 10. Иной межбюджетный | всего | 1 082 100,0 | Департамент |  |
|  | трансферт бюджету Ханты-Мансийского | 2015 год | 180 350,0 | транспорта, |  |
|  | автономного округа – Югры | 2016 год | 180 350,0 | дорожной |  |
| 2.10. | на строительство мостового перехода через | 2017 год | 180 350,0 | деятельности |  |
|  | реку Вах на автомобильной дороге | 2018 год | 180 350,0 | и связи Томской |  |
|  | Нижневартовск – Стрежевой | 2019 год | 180 350,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 180 350,0 |  |  |
|  | Мероприятие 11. Реконструкция | всего | 8 792,8 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги «Подъезд | 2015 год | 8 792,8 | транспорта, |  |
|  | к с. Старокороткино» в Колпашевском | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
| 2.11. | районе Томской области» | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 12. Реконструкция | всего | 13 473,7 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги подъезд | 2015 год | 13 473,7 | транспорта, |  |
|  | к с. Вороновка в Шегарском районе Томской | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
| 2.12. | области | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 13. Реконструкция | всего | 73 204,8 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги подъезд к д. Майково | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | Молчановского района Томской области | 2016 год | 29 841,8 | дорожной |  |
| 2.13. |  | 2017 год | 43 363,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 14. Реконструкция | всего | 7 727,5 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги: подъезд к д. Старо- | 2015 год | 7 727,5 | транспорта, |  |
|  | Кусково от автомобильной дороги Асино – |  |  | дорожной |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 |  |  |
|  | Батурино |  |  | деятельности |  |
| 2.14. |  | 2017 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 15. Реконструкция | всего | 18 188,7 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги: подъезд | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | к с. Копыловка от автомобильной дороги | 2016 год | 18 188,7 | дорожной |  |
| 2.15. | Асино – Батурино | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 16. Реконструкция | всего | 1 093 915,0 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги Могильный Мыс – | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | Парабель – Каргасок на участке км 30 – | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
| 2.16. | км 45 в Колпашевском районе Томской | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  | области | 2018 год | 350 000,0 | и связи Томской |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 360 000,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 383 915,0 |  |  |
| 2.17. | Мероприятие 17. Автомобильная дорога | всего | 300 000,0 | Департамент |  |
|  | Камаевка – Асино – Первомайское на участке | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |

13

|  |  |  | Объем | Участники – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главные |  |
|  |  |  | финансирования |  |  |
| № | Наименование задачи, мероприятия | Срок |  | распорядители |  |
|  |  |  | за счет средств |  |  |
| п/п | государственной программы | исполнения |  | средств областного |  |
|  |  |  | областного бюджета |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) | бюджета (ГРБС) |  |
|  |  |  |  | ГРБС 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | км 0 – км 53 в Томской области. | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
|  | Реконструкция | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 100 000,0 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 100 000,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 100 000,0 |  |  |
|  | Мероприятие 18. Строительство | всего | 5 310,0 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги по маршруту Игол – | 2015 год | 5 310,0 | транспорта, |  |
|  | Орловка (разработка обоснования | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
|  | инвестиций) |  |  | деятельности |  |
| 2.18. |  | 2017 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 19. Строительство | всего | 0,0 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги по маршруту Игол – | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | Орловка | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
| 2.19. |  | 2017 год | 0,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 20. Реконструкция | всего | 160 000,0 | Департамент |  |
|  | автомобильной дороги Старая Ювала – | 2015 год | 0,0 | транспорта, |  |
|  | Елгай – Аптала на участке Елгай – Аптала | 2016 год | 0,0 | дорожной |  |
|  | в Кожевниковском районе |  |  | деятельности |  |
| 2.20. |  | 2017 год | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 10 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 75 000,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 75 000,0 |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской |  |  |  |  |
|  | области» |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1. Обеспечение функционирования сети | всего | 14 617 057,3 | Департамент |  |
|  | автомобильных дорог Томской области | 2015 год | 1 683 591,0 | транспорта, |  |
|  |  | 2016 год | 2 385 087,2 | дорожной |  |
| 3. |  | 2017 год | 2 879 440,0 | деятельности |  |
|  |  | 2018 год | 2 586 268,1 | и связи Томской |  |
|  |  | 2019 год | 2 553 293,0 | области |  |
|  |  | 2020 год | 2 529 378,0 |  |  |
| 4. | Задача 3 подпрограммы 2 «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного |  |  |  |  |
|  | движения на территории Томской области» |  |  |  |  |
|  | ВЦП 2. Удовлетворение общественных | всего | 356 078,6 | Департамент |  |
|  | потребностей в сфере организации | 2015 год | 59 198,1 | транспорта, |  |
|  | дорожного движения на территории Томской | 2016 год | 59 376,1 | дорожной |  |
|  | области | 2017 год | 59 376,1 | деятельности |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 59 376,1 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 59 376,1 |  |  |
|  |  | 2020 год | 59 376,1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 19 073 861,6 | Департамент |  |
|  |  | 2015 год | 2 636 876,1 | транспорта, |  |
|  |  | 2016 год | 3 124 909,1 | дорожной |  |
|  |  | 2017 год | 3 328 019,1 | деятельности |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 3 328 019,1 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 3 328 019,1 |  |  |
|  |  | 2020 год | 3 328 019,1 |  |  |

14

|  |  |  | Объем | Участники – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главные |  |
|  |  |  | финансирования |  |  |
| № | Наименование задачи, мероприятия | Срок |  | распорядители |  |
|  |  |  | за счет средств |  |  |
| п/п | государственной программы | исполнения |  | средств областного |  |
|  |  |  | областного бюджета |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) | бюджета (ГРБС) |  |
|  |  |  |  | ГРБС 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 135 660,0 | Департамент |  |
|  |  | 2015 год | 22 610,0 | транспорта, |  |
|  |  | 2016 год | 22 610,0 | дорожной |  |
|  |  | 2017 год | 22 610,0 | деятельности |  |
|  |  |  |  | и связи Томской |  |
|  |  | 2018 год | 22 610,0 |  |  |
|  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2019 год | 22 610,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 22 610,0 |  |  |
|  | Итого по государственной программе | всего | 19 214 521,6 |  |  |
|  |  | 2015 год | 2 664 486,1 |  |  |
|  |  | 2016 год | 3 147 519,1 |  |  |
|  |  | 2017 год | 3 350 629,1 |  |  |
|  |  | 2018 год | 3 350 629,1 |  |  |
|  |  | 2019 год | 3 350 629,1 |  |  |
|  |  | 2020 год | 3 350 629,1 |  |  |

- Управление и контроль за реализацией государственной программы,

  - том числе анализ рисков реализации государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Участники подпрограмм государственной программы: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее – ОГКУ «Томскавтодор»), Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО»), органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Участники подпрограмм государственной программы:

осуществляют закупки товаров,  работ,  услуг на конкурсной основе,  определяют

| поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | с заключением | государственных | контрактов |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение конкретных мероприятий, | предусмотренных | государственной | программой, |
| в соответствии с действующим законодательством; |  |  |  |

контролируют ход и качество исполнения государственных контрактов.

Руководитель Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с руководителями ОГКУ «Томскавтодор», ОГКУ «СМЭУ ТО» и главами муниципальных образований Томской области несут ответственность за реализацию и конечные результаты государственной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, направляются на оплату работ, выполненных в рамках государственных (муниципальных) контрактов, договоров и соглашений, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством.

Предоставление местным бюджетам средств из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в виде субсидий местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных государственной программой.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,

15

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, приведена в приложении № 5 к государственной программе.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям государственной программы из областного, федерального и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год, а также в течение года по решению Законодательной Думы Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике.

Текущий контроль и мониторинг реализации программных мероприятий осуществляет Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» (далее – подпрограмма 1) и Обеспечивающей подпрограммы формируются Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и достижении показателей подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» (далее – подпрограмма 2) формируются и представляются ОГКУ «Томскавтодор» и ОГКУ «СМЭУ ТО» в органы государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством.

Оценка эффективности выполнения государственной программы осуществляется ежегодно Департаментом экономики Администрации Томской области.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой.

Изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями влечет риск невыполнения государственной программы.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой недостижение показателей цели либо задач государственной программы. Сокращение сроков навигации в связи с изменением погодно-климатических условий может стать причиной снижения количества проведенных мероприятий государственной программы.

Отраслевыми рисками в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

Снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен (изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных контрактов.

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров

16

с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ.

Снижение природных и техногенных рисков обеспечивается путем заключения договоров страхования.

17

| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» (дал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы (ответственный | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за подпрограмму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Рост транзитного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | год |  |  | год |  | год |  |
| Показатели цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество международных авиарейсов (направлений), |  |  |  |  | 6 |  |  | 11 | 15 |  |  |
| и их значения (с детализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по годам реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, |  |  |  |  | 153,1 |  |  | 144,7 | 145, |  |  |
|  | млн. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | год |  |  | год |  | год |  |
| Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и их значения (с детализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по годам реализации) | Интенсивность движения воздушных судов (количество |  |  |  |  | 3 945 |  |  | 4 050 | 4 07 |  |  |
|  | вылетов), ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы, входящие в состав | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы (далее – ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  | 20 |  |
| Объем и источники | федеральный бюджет (по согласованию) | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| финансирования подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| (с детализацией по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации, тыс. рублей) |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

18

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Воздушный транспорт.

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года отмечено, что темпы развития гражданской авиации в России превышают международные показатели. Это подтверждается динамикой роста российского рынка международных и внутренних перевозок и связано с повышением конкурентоспособности воздушного транспорта по сравнению с железнодорожным на рынке дальних пассажирских перевозок, а также развитием процессов консолидации авиаперевозчиков. В 2000 – 2013 годах среднегодовой темп роста российского рынка пассажирских авиаперевозок составлял 11,5 %.

Динамика показателей цели и задачи подпрограммы государственной программы

| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Количество международных авиарейсов (направлений) |  |  |  |  |
|  | Томская область | ед. | 0 | 0 | 6 |
|  | Алтайский край | ед. | 11 | 7 | 7 |
|  | Кемеровская область | ед. | 11 | 12 | 11 |
|  | Новосибирская область | ед. | 38 | 50 | 55 |
| 2. | Интенсивность движения воздушных судов (количество вылетов) |  |  |  |  |
|  | Томская область | ед. в год | 3697 | 3931 | 3945 |
|  | Алтайский край | ед. в год | 2187 | 2009 | 1798 |
|  | Кемеровская область | ед. в год | 1953 | 2085 | 2349 |
|  | Новосибирская область | ед. в год | 34554 | 37070 | 41676 |

  - последние годы в Томской области наблюдается тенденция к увеличению пассажиропотока на воздушном транспорте, связанная с открытием международного терминала

- аэропорту г. Томска, что дало возможность выполнять международные рейсы. С 2013 года выполняются рейсы в Анталию, Бангкок, Пхукет, Нячанг, Барселону, Астану. Кроме того, произошло увеличение пассажиропотока на внутренних воздушных линиях (72% составляют перевозки по маршруту Томск – Москва).

  - настоящее время на территории Томской области действуют три аэропорта (в г. Томске, г. Стрежевом, п. Пионерном – вахтовый). В разряд посадочных площадок перешли 15 бывших местных аэропортов, в том числе таких крупных как в г. Колпашево, г. Кедровый, с. Каргасок, с. Новый Васюган и с. Средний Васюган. Местные авиапассажирские перевозки выполняются

только в Александровском, Парабельском и Каргасокском районах. Острая потребность в транспортной доступности авиатранспортом существует во всех северных районах Томской области.

Основные проблемы в сфере воздушного транспорта:

износ воздушного флота и отсутствие аэропортовой инфраструктуры; низкая рентабельность внутриобластных авиаперевозок; дефицит высококвалифицированных кадров.

  - рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013

- 1242  «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного

транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»

появилась возможность софинансирования межрегиональных маршрутов из федерального бюджета. В настоящее время реализуются мероприятия, направленные на достижение задачи

«Рост транзитного потенциала» через открытие новых межрегиональных направлений на Абакан и Барнаул.

На решение данной задачи направлено мероприятие «Субсидии на возмещение части

19

затрат перевозчикам,  осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных

- региональных маршрутах».

  - случае выделения дополнительного финансирования могут быть открыты направления на Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ, Казань.

Кроме того, необходимо возрождение внутриобластных пассажирских авиаперевозок. Первоочередным является маршрут Томск – Каргасок, открытие которого позволит увеличить пассажиропоток по местным авиалиниям, повысить транспортную доступность северных районов области, а также создать условия для развития муниципальной маршрутной сети.

Приоритетными целями социальной политики государства в отношении воздушного транспорта являются безопасность перевозок пассажиров, защита прав и интересов населения, повышение качества и комфортности обслуживания.

  - сфере аэропортовой деятельности за годы экономических реформ количество действующих российских аэродромов гражданской авиации сократилось более чем в 4 раза (преимущественно за счет объектов регионального уровня, так как многие крупные аэродромы

- аэропорты, в особенности крупные узловые аэропорты федерального значения, в последние годы получили развитие в рамках реализации федеральных целевых программ модернизации

- развития транспортной системы). Во многом в результате этого сложилась конфигурация сети пассажирских авиалиний, в рамках которой около 80% пассажирских перевозок приходится на маршруты, проходящие через г. Москва.

  - целях возрождения внутриобластных перевозок воздушным транспортом необходимо восстановление аэропортовых комплексов в с. Каргасок, г. Колпашево, г. Стрежевой, так как

Томская область практически полностью лишилась сети местных аэродромов в связи с сокращением внутриобластных воздушных перевозок и снижением платежеспособности граждан.

Продолжение указанной тенденции и ослабление региональной наземной авиатранспортной инфраструктуры может привести к ухудшению социальной ситуации

- районах, не обеспеченных альтернативными наземными видами транспорта, в первую очередь,

- зоне северных и удаленных территорий области.

Для решения данных проблем необходимо принять следующие меры: реконструкция и ремонт взлетно-посадочных полос, строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений аэропортов, приобретение специальной автотехники, внедрение современных технологий обслуживания, поддержание эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов, посадочных площадок для обеспечения их соответствия сертификационным требованиям, стандартам безопасности и потребностям рынка.

Дополнительными индикаторами развития транспорта Томской области к 2020 году являются:

количество международных авиарейсов – 26 направлений; интенсивность движения воздушных судов – 4 220 вылетов в год. Автомобильный транспорт.

Межмуниципальная маршрутная сеть на территории Томской области включает 44 автобусных маршрута, которые обеспечивают транспортную связь населения административных центров 15 муниципальных районов (городских округов Томской области) и более 50 сельских населенных пунктов Томского района с областным центром.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения оказывают 12 перевозчиков на условиях договоров. Основным перевозчиком выступает ОАО «Томскавтотранс», обслуживающее 75% маршрутов, которые преимущественно являются убыточными, но необходимыми. Изношенность автобусного парка ОАО «Томскавтотранс» составляет 52%, а в целом по области с учетом других перевозчиков – порядка 85%. Доля автобусов межмуниципального значения со сроком эксплуатации до 5 – 7 лет составляет порядка 15%. Имеющийся автобусный парк не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности.

20

Динамика показателя цели подпрограммы государственной программы

| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |  |
|  | Перевезено пассажиров транспортом общего пользования |  |  |  |  |
| 1. | Томская область | млн. чел. | 198,0 | 174,6 | 153,1 |
| 2. | Новосибирская область | млн. чел. | 122,5 | 137,5 | 127,7 |
| 3. | Алтайский край | млн. чел. | 307,1 | 295,2 | 280,6 |
| 4. | Кемеровская область | млн. чел. | 424,7 | 388,6 | 373,0 |
| 5. | Красноярский край | млн. чел. | 450,3 | 235,7 | 203,5 |
| 6. | Республика Тыва | млн. чел. | 30,4 | 30,5 | 30,4 |
| 7. | Республика Хакасия | млн. чел. | 50,5 | 47,8 | 45,6 |
| 8. | Иркутская область | млн. чел. | 210,7 | 211,5 | 194,7 |
| 9. | Забайкальский край | млн. чел. | 86,6 | 87,4 | 89,1 |

Основные проблемы в сфере автомобильного транспорта:

неполное возмещение расходов перевозчиков за перевозку отдельных льготных категорий граждан и неограниченное количество их поездок;

отсутствие обязанности Томской области ежегодно пересматривать стоимость единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ) и тарифов на перевозку граждан и багажа;

снижение пассажиропотока на общественном транспорте; убыточность межмуниципальных маршрутов в связи с пассажиропотоком ниже

расчетного; высокий износ автобусного парка;

отсутствие обязанности перевозчиков, применяющих специальный налоговый режим, вести бухгалтерский учет в полном объеме;

увеличение количества нелегальных перевозчиков и фактов сокрытия доходов; дефицит высококвалифицированных водителей и низкий престиж профессии водителя.

Снижение пассажиропотока в Томской области обусловлено увеличением количества частного транспорта и миграцией населения из муниципальных районов и городских округов в областной центр.

Необходимость организации регулярных пассажирских перевозок по ряду маршрутов продиктована потребностью доступности для населения мест массового тяготения (объектов здравоохранения и образования, мест работы, культурно-бытовых объектов, а в летний период – садовых участков).

Подавляющее количество маршрутов пригородного и междугородного сообщения (82%) имеют социальную значимость – на них отдельным льготным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством предоставляется льготный проезд по ЕСПБ либо по социальному проездному талону. Необходимо отметить, что наблюдается тенденция к росту количества пассажиров, пользующихся льготным проездом. Так, по данным томского автовокзала за 6 месяцев 2014 года на всех пригородных маршрутах прирост перевезенных граждан льготной категории составил 5,5% к аналогичному периоду 2013 года. При этом общий пассажиропоток снизился на 3,7%. По предварительной оценке 33 автобусных маршрута (75% от общего количества) являются убыточными.

Ежегодное снижение пассажиропотока и сокращение в общем объеме перевозок доли пассажиров, перевозимых за полную плату, приводит к наращиванию убытков перевозчиков

- последующему прекращению их деятельности.

  - сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в настоящее время наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, вызванная низким уровнем средней заработной платы, прежде всего, водителей. Низкая рентабельность, а порой ее полное

отсутствие не позволяют обновлять автобусный парк и повышать размер заработной платы водителей, что негативно влияет на качество предоставляемых услуг и ставит под угрозу безопасность пассажирских перевозок.

21

Вышеперечисленные проблемы актуальны и для других субъектов Российской Федерации, которые многие годы практикуют финансовую поддержку перевозчиков. В 2013 году на субсидирование перевозчиков, предоставляющих услуги населению по маршрутам с низким

| пассажиропотоком, Ханты-Мансийским автономным округом – |  |  | Югрой | было | выделено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167,1 | млн. рублей, Новосибирской областью – 334,2 | млн. рублей. |  |  |  |
|  | Дополнительным индикатором развития транспорта Томской области к 2020 году |  |  |  |  |
| является показатель «Перевезено пассажиров |  | транспортом | общего | пользования» – |  |
| 152,4 | млн. чел. |  |  |  |  |
|  | Водный транспорт. |  |  |  |  |
|  | Внутренние водные пути являются | собственностью | Российской |  | Федерации, |

а перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте регулируется федеральным законодательством. Тариф на перевозки внутренним водным транспортом не регулируется.

Согласно Кодексу внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Правилам оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2003 № 72, участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в организации перевозок пассажиров и багажа не предусмотрено.

По экспертным оценкам к 2020 году должно быть выведено из эксплуатации более 80% судов в связи с их полным износом. Финансовой возможности для строительства нового флота

| у перевозчиков нет. Альтернативой строительству | новых судов может | быть модернизация |
| --- | --- | --- |
| и обновление судов, находящихся в эксплуатации. |  |  |
| Финансирование дноуглубительных работ | осуществляется | в пределах 70% |

от нормативной потребности, что ведет к ежегодному сокращению путевых работ. Федеральным

| центром не осуществляется финансирование |  |  | содержания боковых рек (р. Чулым, р. Кеть, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Васюган) и протока на р. Обь, по которым осуществляются пассажирские перевозки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика показателя в сфере внутреннего водного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Единица |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| п/п |  | измерения |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность внутренних водных путей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Российская Федерация | км |  | 101 333,6 | 101 380,6 | 101 663,6 |  |
| 2. | Сибирский федеральный округ | км |  | 28 184 | 28 184 | 28 447 |  |
| 3. | Томская область | км |  | 5 195 | 5 195 | 5 195 |  |
| 4. | Кемеровская область | км |  | 517 | 517 | 517 |  |
| 5. | Красноярский край | км |  | 7 515 | 7 515 | 7 778 |  |
| 6. | Новосибирская область | км |  | 647 | 647 | 647 |  |

Основные проблемы в сфере внутреннего водного транспорта: высокий износ флота; отсутствие портовой (причальной) инфраструктуры;

отсутствие проведения путевых работ на внутренних водных путях в необходимом объеме;

отсутствие проведения работ по содержанию боковых рек и проток, по которым осуществляются пассажирские перевозки;

низкий пассажиропоток на внутреннем водном транспорте; отсутствие нормативно-правовой базы организации пассажирских перевозок; дефицит высококвалифицированных кадров.

Основными задачами в сфере водного транспорта являются сохранение транспортной доступности для жителей удаленных населенных пунктов районных центров в целях обеспечения их жизнедеятельности, включая возможность получения населением медицинских, социально-бытовых услуг и помощи экстренных служб, и решение проблемы критического

22

состояния паромных переправ и судов, не отвечающих требованиям безопасности и используемых муниципальными образованиями для перевозки пассажиров.

Основными плановыми мероприятиями на перспективу до 2020 года в данной сфере являются:

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области с муниципальными образованиями Томской области и ОГКУ «Томскавтодор» по вопросу развития паромных перевозок внутренним водным транспортом;

после утверждения на федеральном уровне в 2015 году Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года – подача заявки на получение федерального финансирования по мероприятиям, содействующим развитию внутреннего водного транспорта в Томской области.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт в Томской области представлен одноколейной железнодорожной линией «Тайга – Томск – Асино – Белый Яр» (346 км), крупным железнодорожным мостом через р. Чулым, подъездными путями к предприятиям г. Томска, г. Северска, г. Асино, 21 железнодорожной станцией, грузовыми парками.

Железнодорожный транспорт в Томской области характеризуется низкой плотностью железнодорожной сети (71-е место среди 73 регионов Российской Федерации, имеющих железнодорожный транспорт, и 9-е место по Сибирскому Федеральному округу) и малой протяженностью железнодорожных путей общего пользования (63-е место по Российской Федерации и 10-е место по Сибирскому Федеральному округу).

Технологический уровень развития железнодорожных сетей Томской области значительно ниже средних российских показателей: доля двухпутных линий – 0% ( в России – 43%), доля электрифицированных путей (от станции Тайга до станции Копылово) – 23,5%, (в России – 50,1%). Отсутствие двухпутных линий затрудняет маневренность железнодорожного транспорта и уменьшает пропускную и провозную способность.

С 1990 года ввод в действие производственных мощностей за счет нового строительства не производился.

Динамика показателя в сфере железнодорожного транспорта

| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |  |  |
|  | Плотность железнодорожных путей общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1. | Российская Федерация | км путей / | 50 | нет данных | нет данных |  |
| 2. | Сибирский федеральный округ | 10 000 км2 | 24 | нет данных | нет данных |  |
| 3. | Томская область | территории | 11 | 11 | 11 |  |

Для улучшения качества транспортного обслуживания и обеспечения безопасности движения необходимо увеличение пропускной способности указанных участков пути.

По объему отправленных железнодорожным транспортом пассажиров Томская область занимает 65-е место по Российской Федерации, 9-е место по Сибирскому федеральному округу, опережая лишь Республику Хакасия. В рейтинге исследуемых субъектов Уральского, Сибирского, Дальневосточного регионов страны Томская область занимает 18-е место по объему отправленных пассажиров среди 27 регионов, объективно уступая регионам с высоким уровнем развития железнодорожного транспорта. За период 2000 – 2010 годов отправление пассажиров железнодорожным транспортом уменьшилось на 50%.

Основными плановыми мероприятиями на перспективу до 2020 года в данной сфере являются:

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области по вопросу регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом;

23

согласование комплексных планов транспортного обслуживания населения с учетом целевых параметров развития транспорта в Российской Федерации в части пригородных железнодорожных перевозок.

Перспективы развития железнодорожного транспорта в Томской области определены в Стратегии развития транспортной системы Томской области в 2008 – 2025 годах, одобренной распоряжением Администрации Томской области от 12.12.2008 № 730/1-ра, а также в Концепции «ИНО Томск 2020».

24

  - Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1

- сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их рас

|  |  |  | Пункт |  | Временные | Алгоритм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица | Федерального плана | Периодичность |  | формирования | Ме |  |
|  |  |  |  |  | характеристики |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения | статистических | сбора данных |  | (формула) расчета | ин |  |
|  |  |  | работ |  | показателя | показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  | на конец |  | Ве |  |
|  | международных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ед. | - | год | отчетного | Подсчет |  |  |
|  | авиарейсов |  |  |  |  |  | ст |  |
|  | (направлений) |  |  |  | периода |  |  |  |
|  | Перевезено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | транспортом | млн. чел. | 1.24.2. | - | - | - |  |  |
|  | общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели задачи 1 подпрограммы «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутно

|  | Интенсивность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | движения |  |  |  | на конец |  | Ве |  |
|  | воздушных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ед. в год | - | год | отчетного | Подсчет |  |  |
|  | судов |  |  |  |  |  | ст |  |
|  | (количество |  |  |  | периода |  |  |  |
|  | вылетов) |  |  |  |  |  |  |  |

25

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение р

|  |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Объем |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федераль- |  |  | внебюд- |  |  |
|  | подпрограммы, задачи |  |  |  |  | местных |  |  |  |
| № |  | Срок | финансиро- | ного | област |  | жетных | Участн |  |
|  | подпрограммы, ВЦП |  |  |  |  | бюджетов |  |  |  |
| п/п | (основного мероприятия) | реализа- | вания | бюджета | - |  | источни- | участн |  |
|  |  |  |  |  | ного | (по |  |  |  |
|  |  | ции | (тыс. | (по |  |  | ков (по | меропри |  |
|  | государственной |  |  |  | бюджета | согласова- |  |  |  |
|  | программы |  | рублей) | согласова- |  |  | согласова- |  |  |
|  |  |  |  | нию) |  | нию) | нию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | всего | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | Департам |  |
|  | Развитие |  |  |  |  |  |  | транспорт |  |
|  | межрегиональных |  |  |  |  |  |  | дорожной |  |
|  | воздушных перевозок | 2015 год | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | деятельно |  |
|  | и формирование |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | маршрутной сети, в том |  |  |  |  |  |  | Томской |  |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  | Департам |  |
|  | Субсидии на возмещение |  |  |  |  |  |  |  | транспорт |  |
|  | части затрат |  |  |  |  |  |  |  | дорожной |  |
|  | перевозчикам, |  | всего | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | деятельно |  |
|  | осуществляющим |  |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | авиапассажирские |  |  |  |  |  |  |  | Томской |  |
|  | перевозки |  |  |  |  |  |  |  | области |  |
| 1.1. | на внутриобластных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и региональных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 год | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27

| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого по подпрограмме 1 | всего | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

28

4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы 1 из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

Подпрограмма 1 содержит мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах», предусматривающее софинансирование.

Условия и порядок софинансирования из федерального бюджета определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации».

29

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской обл Паспорт подпрограммы государственной программы

| Наименование | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» (далее – п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| программы (ответственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за подпрограмму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели цели | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  | 1. Доля населенных пунктов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не обеспеченных регулярным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортным сообщением в Томской | 35,93 |  | 35,93 | 35,20 | 34,87 |  |  |
| Показатели цели | области (дорогами с твердым |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы | покрытием), % |  |  |  |  |  |  |  |
| и их значения | 2. Прирост протяженности |  |  |  |  |  |  |  |
| (с детализацией по годам | автомобильных дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации) | пользования регионального или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального значения, | 14,67 |  | 0,90 | 11,75 | 1,80 |  |  |
|  | соответствующих нормативным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям к транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационным показателям,% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и соор |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного дви |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач | Показатели задач | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| подпрограммы | Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и соор |  |  |  |  |  |  |  |
| и их значения | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| (с детализацией по годам | общего пользования, введенных | 10,78 |  | 23,55 | 19,15 | 1,50 |  |  |
| реализации) | в эксплуатацию после строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и реконструкции, км |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем инвестиций на техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевооружение и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего | 631 539,5 | 550 871,7 |  | 794 138,0 |  |  |  |  | 548 505,2 |  |  |  |  |
|  | пользования из бюджетов всех уровней, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и реконструированных мостовых | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | переходов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регионального или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального значения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствующих нормативным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям к транспортно- | 20,6 |  | 20,8 |  |  | 23,3 |  |  | 23,7 |  |  |  |  |
|  | эксплуатационным показателям, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования регионального или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального значения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного дви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь установленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технических средств регулирования | 2 059 |  | 1 300 |  | 1 450 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
|  | дорожного движения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность вновь нанесенной | 1 302 |  | 1317 |  | 1 350 |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |
|  | дорожной разметки, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые | ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы, входящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в состав подпрограммы | ВЦП «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее – ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 201 |  |  |
| Объем и источники | федеральный бюджет | 259 000,0 |  | 72 300,0 |  |  |  | 36 700,0 |  |  |  | 50 0 |  |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 19 073 861,6 |  | 2 636 876,1 |  |  |  | 3 124 909,1 |  |  |  | 3 328 |  |  |
| подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) | 28 849,8 |  | 8 101,0 |  |  |  | 11 709,4 |  |  |  | 9 0 |  |  |
| (с детализацией по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации, тыс. рублей) |  | 3 348 945,6 |  | 66 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 820 |  |  |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 22 710 657,0 |  | 2 783 277,1 |  |  |  | 3 173 318,5 |  |  |  | 4 207 |  |  |

31

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Томской области на 01.01.2014 составляет 4 135 км, из них:

| по техническим категориям: |  |  |  |  | по типам покрытий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | – 13 | км |  | (0,3%); | с цементобетонным покрытием | – 28 км |  | (0,7%); |
| II | – 93 | км |  | (2,25%); | с асфальтобетонным покрытием | – 1 786 | км | (43,2%); |
| III | – 1383 |  | км | (33,45%); | с гравийным покрытием | – 1 584 | км | (38,3%); |
| IV | – 2198 |  | км | (53,2%); | грунтовых дорог | – 737 км |  | (17,8%). |
| V | – 314 |  | км, | 7,6%. |  |  |  |  |

Вне категории – 134  км (3,2%).

Наличие мостов и путепроводов на 01.01.2014 – всего: 197 / 12 228 шт./п. м, в том числе: железобетонные – 119 / 6 328,1 шт./п. м; металлические – 35 / 4 805 шт./п. м; деревянные – 43 / 1 095 шт./п. м.

Кроме того, в зимнее время сооружаются 19 ледовых переправ длиной 9 086,71 м.

В настоящее время основная доля автомобильных дорог и мостовых сооружений на них требует увеличения прочностных характеристик по причине ускоренного разрушения дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения имеет недостаточную плотность, 203 сельских населенных пункта с численностью 44,8 тыс. человек не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения.

Из 197 мостов, находящихся на дорогах общего пользования в Томской области, 38 мостов не соответствуют нормативным техническим характеристикам по состоянию

- безопасности, что существенно снижает пропускную способность и безопасность автодорожной сети. В ближайшие годы должны быть предприняты серьезные меры по ремонту

- капитальному ремонту искусственных сооружений.

Состояние некоторых мостов не может быть доведено до нормативных требований путем

| проведения | капитального ремонта, |  | то | есть | мосты являются |  | непригодными |  | для ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и подлежат замене новыми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Около | 84,6% | протяженности |  | автомобильных |  | дорог |  | регионального |  | или |
| межмуниципального и |  | местного | значения |  | не соответствует |  | нормативным |  | требованиям |  |

по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, 203 населенных пункта области не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Опережение роста интенсивности движения по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети, в том числе и улично-дорожной сети населенных пунктов, приводит к значительным потерям для экономики и населения и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития области.

32

Динамика показателей цели подпрограммы государственной программы

| № | Наименование показателя | Единица | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (дорогами с твердым покрытием) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | % | 30,46 |  | 30,11 |  | 29,99 |  |
|  | Сибирский федеральный округ | % | 21,55 |  | 21,18 |  | 20,58 |  |
|  | Томская область | % | 36,8 |  | 36,46 |  | 35,93 |  |
|  | Кемеровская область | % | 11,09 |  | 10,81 |  | 10,72 |  |
|  | Красноярский край | % | 6,94 |  | 6,71 |  | 6,60 |  |
|  | Новосибирская область | % | 26,27 |  | 25,67 |  | 24,10 |  |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | % | 2,30 |  | 0,00 |  | 2,53 |  |
|  | Сибирский федеральный округ | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,34 |  |
|  | Томская область | % | 12,52 |  | 7,49 |  | 14,67 |  |
|  | Кемеровская область | % | 8,92 |  | 0,00 |  | 3,25 |  |
|  | Красноярский край | % | 5,70 |  | 0,18 |  | 3,49 |  |
|  | Новосибирская область | % | 0,00 |  | 0,59 |  | 1,04 |  |
|  | Сеть автодорог общего пользования в Томской области |  |  | имеет значительную степень |  |  |  |  |

износа. Это вызвано тем, что при постоянном увеличении интенсивности дорожного движения и росте парка транспортных средств в 2002 – 2006 годах после ликвидации дорожных фондов серьезно снизились темпы строительства и капитального ремонта автодорог. В 2007 – 2008 годах удалось обеспечить существенное увеличение объемов финансирования дорожного строительства, однако вследствие кризисных явлений в экономике в 2009 году эти объемы были снижены.

В  настоящее  время  не  только  для  строительства  и  реконструкции,   но  даже

- для содержания сети муниципальных автодорог и улично-дорожной сети муниципальных образований недостаточно финансовых средств. Процесс оформления автомобильных дорог

- улично-дорожной сети в собственность муниципальных образований должен сопровождаться

закреплением в бюджетах данных муниципальных образований соответствующих финансовых средств на содержание и реконструкцию этих объектов.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе можно ожидать увеличения нагрузки и на всю остальную автодорожную сеть Томской области.

Данная ситуация будет усугубляться тем, что незавершенный ремонт автомобильных дорог будет сохраняться. Несмотря на сокращение автодорог, не соответствующих нормативу, их доля в 2015 году будет составлять 76,7%, а к 2018 году – 76%. Доля грунтовых автодорог также будет сокращаться, но, тем не менее, к 2018 году они будут составлять около 17 % сети автодорог общего пользования.

В этой ситуации основные действия должны быть направлены на обеспечение в полной мере реализации следующих мероприятий:

содержание автодорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение автодорог и обеспечена их сохранность, безопасность дорожного движения;

ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, который также должен приостановить разрушение автодорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

ликвидация (реконструкция) наиболее неблагоприятных участков автодорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

33

обеспечение высокого качества ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автодорог и искусственных сооружений на них.

  - целях обеспечения финансовой основы для содержания, ремонта и строительства муниципальных автодорог и улично-дорожной сети поселений, структурирования средств, передаваемых муниципальным образованиям из дорожного фонда области в виде субсидий, закрепления целевого назначения средств, направляемых на содержание и развитие муниципальных автодорог и улично-дорожной сети поселений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. При этом органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры указанных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

  - этой связи муниципальными образованиями реализуются мероприятия по оформлению

прав муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и дорожные сооружения на них, а также на земельные участки, занимаемые ими.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области из дорожного фонда области предоставляются в целях оказания местным бюджетам государственной поддержки

- виде софинансирования расходных обязательств, возникающих в рамках реализации мероприятий данной государственной программы, по следующему направлению:

на проектирование и строительство (реконструкцию)  автомобильных дорог общего

| пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных |  | пунктов, |
| --- | --- | --- |
| не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. |  |  |
| Дополнительными | индикаторами развития автомобильных дорог Томской | области |
| к 2020 году являются: |  |  |
| доля населенных | пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением |  |

в Томской области (дорогами с твердым покрытием), – 33,8%; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, – ежегодно не менее 0,5%.

Основными перспективными инвестиционными проектами до 2020 года для Томской области являются продолжение строительства и реконструкции участков Северной широтной дороги с привлечением в перспективе федерального финансирования и строительство автомобильной дороги по маршруту Игол – Орловка с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Проект «Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной дороги на территории Томской области»

В целях развития транспортной инфраструктуры региона, обеспечения роста экономики Томской области и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.11.2005 в перечень мероприятий актуализированной Концепции «ИНО Томск 2020»

| включен | объект | «Строительство | и | реконструкция | Северной широтной | дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Санкт-Петербург – |  | Пермь – Серов | – | Ханты-Мансийск | – Нижневартовск – | Томск» |
| (далее – | СШД) на территории Томской области» (далее – Объект 1). |  |  |  |  |  |

Сооружение СШД прорабатывается в профильных ведомствах и органами власти Томской области с 1970-х годов. На совещании с участием представителей Министерства транспорта

| Российской Федерации, |  | Федерального дорожного агентства и Главы Администрации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Губернатора) | Томской | области (протокол | от 23.08.2006, г. Томск) определено приступить |
| с 2007 года | к реализации на территории |  | Томской области Объекта 1 с финансированием |

34

из средств федерального и областного бюджетов.

Участки СШД, проходящие по территориям Пермского края, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уже успешно функционируют. Завершение

| строительства | Объекта 1 | связано с | реализацией ряда | крупных и дорогостоящих | проектов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| обход г. Нижневартовска, включающий мост через р. Обь (ХМАО); |  |  |  |  |  |
| участки | дорог на | территории | Томской области | от Могильного Мыса до | Каргаска |

и от Каргаска до границы с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Исторически обусловленная оторванность Томской области от Транссибирской магистрали и главных федеральных автомобильных трасс («Обь», «Амур», «Байкал» и «Енисей»), наличие только 34,8 км автомобильных дорог, имеющих статус федерального значения, ставят регион на одно из последних мест в России по показателю внутренней и внешней интегрированности.

Реализация Объекта 1 позволит обеспечить:

развитие транзитного потенциала Томской области и выполнение указанной в Послании

| Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| от 12 декабря 2012 года задачи – развитие транспортных коридоров; |  |
| расширение возможностей интеграции транспортной системы России в евразийское |  |
| транспортное пространство посредством прямого выхода | через южные территории Сибири |
| к странам Центральной и Восточной Азии, а в перспективе – | усиление позиций России в сфере |
| транзита и экспорта транспортных услуг; |  |

создание прямых транспортных связей между крупными центрами Северо-Западных регионов европейской части России, Северного Урала и Западной Сибири, а также нового автодорожного выхода из районов Среднего Приобья и Ямала;

повышение инвестиционной и социальной привлекательности регионов Западной Сибири; формирование единой дорожной сети, повышение транспортной доступности различных районов Томской области и томской агломерации, создание необходимых инфраструктурных условий для развития первого в России федерального опытного полигона отработки технологий добычи нетрадиционных источников углеводородного сырья (трудноизвлекаемой нефти), лесопромышленного   и  нефтехимического   кластеров,    Бакчарского  железорудного месторождения, включение в экономический оборот новых лесных массивов, месторождений бурых углей,  торфа,  вовлечение в промышленную разработку новых нефтяных и газовых

месторождений, создание рабочих мест; увеличение транспортной мобильности постоянного населения и общей численности

постоянного населения северных районов Томской области.

Таким образом, создание Объекта 1 может претендовать на статус проекта федерального значения.

Проект «Строительство автомобильной дороги по маршруту Игол – Орловка» или «Строительства автомобильной дороги IV технической категории Игол – Орловка на территориях Томской и Новосибирской областей»

09.10.2014 заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, Администрацией Томской области и ООО «Северный транзит» по реализации проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Игол – Орловка» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является установление основных принципов,  направлений

| сотрудничества | и взаимодействия Сторон на основе баланса интересов каждой из Сторон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в реализации | проектирования, строительства |  | и | эксплуатации автомобильной | дороги |
| «Игол-Орловка» (далее – Объект 2) в следующих целях: |  |  |  |  |  |
| связать | круглогодичной | транспортной схемой |  | Новосибирскую и Омскую | области |
| с территориями Томской и Тюменской областей; |  |  |  |  |  |
| создать | действенные | инвестиционные | механизмы, позволяющие осуществить |  |  |

35

проектирование, строительство и эксплуатацию Объекта 2 в рамках частнопредпринимательской инициативы и механизмов частно-государственного партнерства;

обеспечить подъезд к Северному широтному коридору с федеральной автодороги «Байкал» (М-51), Западного широтного хода Транссибирской железнодорожной магистрали (далее – ЗСБ ж. д.) по маршруту «ж. д. станция «Чаны» ЗСБ ж. д. – деревня Орловка (Кыштовский район Новосибирской области) – автотранспортная дорожная сеть Игольско-Таловского нефтегазового месторождения (Томская область)».

Поэтапный ввод в строй Объекта 2 позволит связать круглогодично действующей транспортной схемой Новосибирскую и Омскую области с северно-западными территориями Томской и Тюменской областей, приступить к промышленному освоению природных ресурсов, создать реальные инвестиционные механизмы для комплексного развития отдаленных северных районов.

Источники финансирования Объекта 2: собственные ресурсы ООО «Северный транзит»; привлеченные инвестиции и кредитные средства;

плата за проезд транспорта по автодороге, за исключением личного транспорта граждан и пассажирского транспорта перевозчиков.

После истечения срока окупаемости Объект 2 перейдет в государственную собственность.

36

  - Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2

- сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их ра

|  |  |  | Пункт |  |  | Алгоритм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального |  | Временные |  |  |  |
| № | Наименование | Единица |  | Периодичность |  | формирования | Ме |  |
|  |  |  | плана |  | характеристики |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения |  | сбора данных |  | (формула) расчета | ин |  |
|  |  |  | статистических |  | показателя |  |  |  |
|  |  |  | работ |  |  | показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населенных | % | - | год | на конец | Кно / КС * 100, | Вед |  |
|  | пунктов, |  |  |  | отчетного | где: | ная |  |
|  | не обеспеченных |  |  |  | периода | Кно – количество |  |  |
|  | регулярным |  |  |  |  | населенных |  |  |
|  | транспортным |  |  |  |  | пунктов в Томской |  |  |
|  | сообщением |  |  |  |  | области, |  |  |
|  | в Томской |  |  |  |  | не обеспеченных |  |  |
|  | области |  |  |  |  | связями |  |  |
|  | (дорогами |  |  |  |  | по дорогам |  |  |
|  | с твердым |  |  |  |  | с твердым |  |  |
|  | покрытием) |  |  |  |  | покрытием |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ведомственная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | статистика), шт.; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КС – количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сельских |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населенных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пунктов в Томской |  |  |
|  |  |  |  |  |  | области, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | наделенных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | статусом |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с постоянным |  |  |
|  |  |  |  |  |  | населением; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С = 565 шт. |  |  |

|  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт |  |  | Алгоритм |  |  |
|  |  |  | Федерального |  | Временные |  |  |  |
| № | Наименование | Единица |  | Периодичность |  | формирования | Ме |  |
|  |  |  | плана |  | характеристики |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения |  | сбора данных |  | (формула) расчета | ин |  |
|  |  |  | статистических |  | показателя |  |  |  |
|  |  |  | работ |  |  | показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 2. | Прирост | % | 2.4.8. | - | - | - |  |  |
|  | протяженности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регионального |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межмуниципаль- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ного значения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствую- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатацион- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ным показателям |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели задачи 1 подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и соору

| 3. | Протяженность | км | - | год | за отчетный | Подсчет | Вед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильных |  |  |  | период |  | ная |
|  | дорог общего |  |  |  | накопительно |  |  |
|  | пользования, |  |  |  | с начала года |  |  |
|  | введенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
|  | после |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | и реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество | ед. | - | год | за отчетный | Подсчет | Вед |
|  | построенных |  |  |  | период |  | ная |
|  | и реконструиро- |  |  |  | накопительно |  |  |
|  | ванных |  |  |  | с начала года |  |  |
|  | мостовых |  |  |  |  |  |  |
|  | переходов |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт |  |  | Алгоритм |  |  |  |
|  |  |  | Федерального |  | Временные |  |  |  |  |
| № | Наименование | Единица |  | Периодичность |  | формирования |  | Ме |  |
|  |  |  | плана |  | характеристики |  |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения |  | сбора данных |  | (формула) расчета |  | ин |  |
|  |  |  | статистических |  | показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | работ |  |  | показателя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 5. | Объем | тыс. руб. | - | год | за отчетный | Подсчет |  | Фин |  |
|  | инвестиций |  |  |  | период |  |  | отче |  |
|  | на техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля | % | - | год | на конец | Псоотв/Побщ * |  | Вед |  |
|  | протяженности |  |  |  | отчетного | 100, где: |  | ная |  |
|  | автомобильных |  |  |  | периода | Псоотв – |  |  |  |
|  | дорог общего |  |  |  |  | протяженность |  |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  | автомобильных |  |  |  |
|  | регионального |  |  |  |  | дорог общего |  |  |  |
|  | или |  |  |  |  | пользования |  |  |  |
|  | межмуниципаль- |  |  |  |  | регионального или |  |  |  |
|  | ного значения, |  |  |  |  | межмуниципаль- |  |  |  |
|  | соответствующих |  |  |  |  | ного значения, |  |  |  |
|  | нормативным |  |  |  |  | соответствующих |  |  |  |
|  | требованиям |  |  |  |  | нормативным |  |  |  |
|  | к транспортно- |  |  |  |  | требованиям |  |  |  |
|  | эксплуатацион- |  |  |  |  | к транспортно- |  |  |  |
|  | ным |  |  |  |  | эксплуатационным |  |  |  |
|  | показателям, |  |  |  |  | показателям |  |  |  |
|  | в общей |  |  |  |  | (ведомственная |  |  |  |
|  | протяженности |  |  |  |  | отчетность), км; |  |  |  |
|  | автомобильных |  |  |  |  | Побщ – |  |  |  |
|  | дорог общего |  |  |  |  | протяженность |  |  |  |
|  | пользования |  |  |  |  | автомобильных |  |  |  |
|  | регионального |  |  |  |  | дорог общего |  |  |  |
|  | или |  |  |  |  | пользования |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт |  |  | Алгоритм |  |  |
|  |  |  | Федерального |  | Временные |  |  |  |
| № | Наименование | Единица |  | Периодичность |  | формирования | Ме |  |
|  |  |  | плана |  | характеристики |  |  |  |
| п/п | показателя | измерения |  | сбора данных |  | (формула) расчета | ин |  |
|  |  |  | статистических |  | показателя |  |  |  |
|  |  |  | работ |  |  | показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | межмуниципаль- |  |  |  |  | регионального или |  |  |
|  | ного значения |  |  |  |  | межмуниципаль- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ного значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ведомственная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отчетность), км |  |  |

Показатели задачи 3 подпрограммы 2 «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движ

| 7. | Количество | шт. | - | год | на конец | Подсчет | Вед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вновь |  |  |  | отчетного |  | ная |
|  | установленных |  |  |  | периода |  |  |
|  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  | средств |  |  |  |  |  |  |
|  | регулирования |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожного |  |  |  |  |  |  |
|  | движения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Протяженность | кв. м | - | год | на конец | Подсчет | Вед |
|  | вновь |  |  |  | отчетного |  | ная |
|  | нанесенной |  |  |  | периода |  |  |
|  | дорожной |  |  |  |  |  |  |
|  | разметки |  |  |  |  |  |  |

40

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение р

|  | Наименование |  |  |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпрограммы, |  | Объем | федераль- |  |  |  | внебюджет- |  |  |
|  | задачи |  |  |  |  | местных |  |  |  |  |
|  |  | Срок | финанси- | ного |  |  |  | ных | Уча |  |
| № | подпрограммы, ВЦП |  |  |  |  | бюджетов |  |  |  |  |
|  |  | реали- | рования | бюджета | областного |  |  | источников | уча |  |
| п/п | (основного | зации | (тыс. | (по | бюджета | (по |  | (по | мероп |  |
|  | мероприятия) |  |  |  |  | согласова- |  |  |  |  |
|  |  |  | рублей) | согласова- |  |  |  | согласова- |  |  |
|  | государственной |  |  |  |  | нию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нию) |  |  |  | нию) |  |  |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Задача 1 подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооруже

|  | Основное | всего | 7 737 521,1 | 259 000,0 | 4 100 725,7 | 28 849,8 | 3 348 945,6 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | и реконструкция |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | автомобильных |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | дорог общего |  |  |  |  |  |  | области, |  |
|  | пользования |  |  |  |  |  |  | Областн |  |
|  | и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | государ |  |
|  | (приложение № 4 к |  |  |  |  |  |  | казенно |  |
|  | государственной |  |  |  |  |  |  | учрежде |  |
|  | программе) |  |  |  |  |  |  | «Управл |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 040 488,0 | 72 300,0 | 894 087,0 | 8 101,0 | 66 000,0 | автомоб |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дорог Т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Томска |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | государ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | казенно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учрежде |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Специа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ванное |  |

41

| 2016 | 728 855,2 | 36 700,0 | 680 445,8 | 11 709,4 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 1 268 978,8 | 50 000,0 | 389 203,0 | 9 039,4 | 820 736,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

монтаж

эксплуа ное учре Томской области ОГКУ « ТО»), ор местног самоупр муници образов Томской (по согласов

42

| 2018 | 1 503 111,3 | 0,0 | 682 374,9 | 0,0 | 820 736,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 1 586 086,4 | 50 000,0 | 715 350,0 | 0,0 | 820 736,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

43

| 2020 | 1 610 001,4 | 50 000,0 | 739 265,0 | 0,0 | 820 736,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  | Мероприятие 1. | всего | 311 399,9 | 0,0 | 311 399,9 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | дороги Могильный |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | Мыс – Парабель – | 2015 |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | Каргасок на участке |  | 311 399,9 | 0,0 | 311 399,9 | 0,0 | 0,0 | области |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км 15 – км 30 |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Колпашевском |  |  |  |  |  |  | «Томска |  |
|  | районе Томской |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |

44

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

45

Мероприятие 2. Проект внутрирегиональ-ного развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной

связью по дорогам

  - твердым покрытием сельских населенных пунктов

  - автомобильными дорогами общего пользования

(строительство мостового перехода

через р. Чачамга на автомобильной

- дороге Белый Яр – Степановка в Верхнекетском

районе Томской

области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)

| всего | 118 766,0 | 0,0 | 118 766,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2015 | 118 766,0 | 0,0 | 118 766,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

Департа

транспо

дорожно

деятель и связи области ОГКУ «Томска

46

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

47

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

48

Мероприятие 3. Строительство мостового перехода через р. Сочига на автомобильной дороге Парабель – Новиково – Кедровый в Парабельском

районе Томской области

1.3.

| всего | 162 173,8 | 0,0 | 162 173,8 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2015 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2016 | 77 173,8 | 0,0 | 77 173,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

Департа

транспо

дорожно

деятель и связи области ОГКУ «Томска

49

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

50

| Мероприятие 4. | всего | 100 900,0 | 0,0 | 100 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |
| через р. Корза |  |  |  |  |  |  |  |
| на автомобильной |  |  |  |  |  |  |  |
| дороге Парабель – |  |  |  |  |  |  |  |
| Новиково – |  |  |  |  |  |  |  |
| Кедровый | 2015 | 46 950,0 | 0,0 | 46 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. в Парабельском | год |  |  |  |  |  |  |
| районе Томской |  |  |  |  |  |  |  |
| области |  |  |  |  |  |  |  |

| 2016 | 53 950,0 | 0,0 | 53 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

Департа

транспо

дорожно

деятель и связи области ОГКУ «Томска

51

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

52

Мероприятие 5. Автомобильная дорога Асино-Батурино на участке км 60 – км 64,6 (с. Минаевка)

Асиновского района Томской области. Реконструкция

1.5.

| всего | 132 877,1 | 49 000,0 | 83 877,1 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  |  |  |  |  |  | деятель |  |
| 2015 |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | 132 877,1 | 49 000,0 | 83 877,1 | 0,0 | 0,0 | области |  |
| год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
|  |  |  |  |  |  | «Томска |  |

| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

53

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 6. | всего | 179 254,9 | 50 000,0 | 129 254,9 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| дороги Зырянское – |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
| Громышевка |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
| на участке км 27 – |  |  |  |  |  |  | области |  |
| км 33,8 | 2015 |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
| (с. Громышевка) |  | 1 430,0 | 0,0 | 1 430,0 | 0,0 | 0,0 | «Томска |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| в Зырянском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6.

| 2016 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

54

| 2017 | 135 000,0 | 50 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 42 024,9 | 0,0 | 42 024,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

55

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 7. | всего | 129 331,0 | 0,0 | 129 331,0 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| мостового перехода |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| через р. Вяловка |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
| на автомобильной |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
| дороге Парабель – |  |  |  |  |  |  | области |  |
| Новиково – |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
| Кедровый | 2015 |  |  |  |  |  | «Томска |  |
| в Парабельском |  | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. районе |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2016 | 46 941,0 | 0,0 | 46 941,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

56

| 2017 | 80 490,0 | 0,0 | 80 490,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

57

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 8. | всего | 29 110,0 | 0,0 | 29 110,0 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| линии |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| электроосвещения | 2015 | 29 110,0 | 0,0 | 29 110,0 | 0,0 | 0,0 | деятель |  |
| 1.8. на автомобильной | год |  |  |  |  |  | и связи |  |
| дороге Томск – |  |  |  |  |  |  | области |  |
| Аникино – Ярское |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
| с подъездом к д/о | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | «Томска |  |
| «Синий Утёс» и базе | год |  |  |  |  |  |  |  |

58

ТГАСУ

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. | всего | 273 200,5 | 0,0 | 273 200,5 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
|  | Подъезд |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | к терминалу |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | аэропорта г. Томска |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | с остановочными | 2015 |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | и парковочными |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | области |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадками |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
|  | на участке км 19 – |  |  |  |  |  |  | «Томска |  |
| 1.9. | км 20,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дороги Томск- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 273 200,5 | 0,0 | 273 200,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |

59

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 10. | всего 1 082 100,0 |  | 0,0 | 1 082 100,0 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. Иной |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | 2015 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетный | год |  |  |  |  |  | дорожно |  |

|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трансферт бюджету | 2016 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 | деятель |  |
| Ханты-Мансийского | год |  |  |  |  |  | и связи |  |
| автономного | 2017 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 | Томской |  |
| округа – Югры | год |  |  |  |  |  |  |  |
| на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| мостового | год |  |  |  |  |  |  |  |
| перехода через реку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Вах | год |  |  |  |  |  |  |  |
| на автомобильной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дороге | 2020 | 180 350,0 | 0,0 | 180 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Нижневартовск – | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Стрежевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11. | всего | 21 182,5 | 10 000,0 | 8 792,8 | 2 389,7 | 0,0 | Департа |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| дороги «Подъезд к |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
| с. Старокороткино» | 2015 |  |  |  |  |  | и связи |  |
| в Колпашевском |  | 21 182,5 | 10 000,0 | 8 792,8 | 2 389,7 | 0,0 | области, |  |
| районе Томской | год |  |  |  |  |  | Админи |  |
| области» |  |  |  |  |  |  | Колпаш |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | согласов |  |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

61

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12. | всего | 22 783,4 | 6 000,0 | 13 473,7 | 3 309,7 | 0,0 | Департа |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| дороги подъезд | 2015 |  |  |  |  |  | деятель |  |
| к с. Вороновка |  | 22 783,4 | 6 000,0 | 13 473,7 | 3 309,7 | 0,0 | и связи |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| в Шегарском районе |  |  |  |  |  |  | области, |  |
| Томской области |  |  |  |  |  |  | Админи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шегарск |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (по |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  | согласов |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12. | год |  |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| год |  |  |  |  |  |  |

62

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13. | всего | 119 412,8 | 31 000,0 | 73 204,8 | 15 208,0 | 0,0 | Департа |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| дороги подъезд | 2015 |  |  |  |  |  | деятель |  |
| к д. Майково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | и связи |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Молчановского |  |  |  |  |  |  | области, |  |
| района Томской |  |  |  |  |  |  | Админи |  |
| области |  |  |  |  |  |  | Молчан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (по |  |
| 1.13. | 2016 |  |  |  |  |  | согласов |  |
|  |  | 67 010,4 | 31 000,0 | 29 841,8 | 6 168,6 | 0,0 |  |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 52 402,4 | 0,0 | 43 363,0 | 9 039,4 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

63

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14. | всего | 17 429,1 | 7 300,0 | 7 727,5 | 2 401,6 | 0,0 | Департа |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| дороги: подъезд |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
| к д. Старо-Кусково |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
| 1.14. от автомобильной | 2015 |  |  |  |  |  | области, |  |
| дороги Асино- |  | 17 429,1 | 7 300,0 | 7 727,5 | 2 401,6 | 0,0 | Админи |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Батурино |  |  |  |  |  |  | Асиновс |  |
|  |  |  |  |  |  |  | района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | согласов |  |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |

64

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 15. | всего | 29 429,5 | 5 700,0 | 18 188,7 | 5 540,8 | 0,0 | Департа |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
| 1.15. | дороги: подъезд | 2015 |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | к с. Копыловка |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | и связи |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от автомобильной |  |  |  |  |  |  | области, |  |
|  | дороги Асино- |  |  |  |  |  |  | Админи |  |
|  | Батурино |  |  |  |  |  |  | Асиновс |  |

65

|  |  |  |  |  | района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по |  |
| 2016 |  |  |  |  | согласов |  |
|  | 29 429,5 | 5 700,0 | 18 188,7 | 5 540,8 | 0,0 |  |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16. | всего | 1 093 915,0 | 0,0 | 1 093 915,0 | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
| 1.16. автомобильной |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| дороги Могильный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | деятель |  |
| Мыс – Парабель – | год |  |  |  |  |  | и связи |  |

|  | 66 |
| --- | --- |
| Каргасок на участке | области |
| км 30 – км 45 | ОГКУ |
| в Колпашевском | «Томска |
| районе Томской |  |
| области |  |

| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 350 000,0 | 0,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 360 000,0 | 0,0 | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 383 915,0 | 0,0 | 383 915,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 17. | всего | 300 000,0 | 0,0 | 300 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
|  | Автомобильная | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | транспо |  |
|  | дорога Камаевка – | год |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | Асино – |  |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Первомайское | год |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | на участке км 0 – |  |  |  |  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.17. | км 53 в Томской | год |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
|  | области. | 2018 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | «Томска |  |
|  | Реконструкция | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 18. | всего | 5 310,0 | 0,0 | 5 310,0 |  | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
| 1.18. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | автомобильной | 2015 | 5 310,0 | 0,0 | 5 310,0 |  | 0,0 | 0,0 | дорожно |  |
|  | дороги по маршруту | год |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | Игол – Орловка |  |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  | (разработка | 2016 |  |  |  |  |  |  | области |  |
|  | обоснования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ОГКУ |  |
|  | инвестиций) | год |  |  |  |  |  |  | «Томска |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 19. | всего | 3 348 945,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 348 945,6 | Департа |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | автомобильной | 2015 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 66 000,0 | дорожно |  |
|  | дороги по маршруту | год |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | Игол – Орловка |  |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | области |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 820 736,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 820 736,4 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 820 736,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 820 736,4 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 820 736,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 820 736,4 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 820 736,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 820 736,4 |  |  |
|  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 20. | всего | 260 000,0 | 100 000,0 | 160 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | Департа |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  | транспо |  |
|  | автомобильной |  |  |  |  |  |  |  | дорожно |  |
|  | дороги Старая |  |  |  |  |  |  |  | деятель |  |
|  | Ювала – Елгай – |  |  |  |  |  |  |  | и связи |  |
| 1.20. | Аптала на участке | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | области |  |
|  | Елгай – Аптала | год |  |  |  |  |  |  | ОГКУ |  |
|  | в Кожевниковском |  |  |  |  |  |  |  | «Томска |  |
|  | районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

69

| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2018 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |

| 2019 | 125 000,0 | 50 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |